ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 октября 2015 г. N 502-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОТ 27.12.2013 N 709-П, НА 2016, 2017 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 14.06.2016 N 289-п)

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края", Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 N 511-п "Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, на 2016, 2017 годы согласно [приложениям N 1](#P101), [2](#P69273).

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края", газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П.ТОМЕНКО

Приложение

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 1 октября 2015 г. N 502-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОТ 27.12.2013 N 709-П, НА 2016, 2017 ГОДЫ

*Список изменяющих документов*

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края*

*от 14.06.2016 N 289-п)*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п (далее - региональная программа), на 2016, 2017 годы (далее - краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края" (далее - Закон края) в целях реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края (далее - многоквартирные дома), уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в случаях если указанные средства предусмотрены в краевом бюджете и местных бюджетах).

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

Плановый срок реализации мероприятий, предусмотренных краткосрочным планом на 2016 год, - 31.12.2016. Предельный срок проведения (завершения) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 31.12.2017.

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

Плановый срок реализации мероприятий, предусмотренных краткосрочным планом на 2017 год, - 31.12.2017. Предельный срок проведения (завершения) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 31.12.2018.

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края*

*от 14.06.2016 N 289-п)*

Планируемый объем средств, направляемых в 2016, 2017 годах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, составит всего 4478987322,91 руб., в том числе:

планируемый объем средств, направляемых в 2016 году на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, представлен в [приложении N 1](#P101) к краткосрочному плану и составит 1315507647,18 руб.,

планируемый объем средств, направляемых в 2017 году на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, представлен в [приложении N 2](#P69273) к краткосрочному плану и составит 3163479675,73 руб.

Источником финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках краткосрочного плана являются средства:

местных бюджетов в сумме 176627,68 руб.;

собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 4478810695,23 руб.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

Краткосрочным планом на 2016, 2017 годы предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества 1425 многоквартирных домов.

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

Краткосрочным планом на 2016 год предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества 470 многоквартирных домов. Перечень многоквартирных домов приведен в [приложении N 1](#P101) к краткосрочному плану.

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

Краткосрочным планом на 2017 год предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества 955 многоквартирных домов. Перечень многоквартирных домов приведен в [приложении N 2](#P69273) к краткосрочному плану.

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, и их стоимость, представлены в [приложении N 2](#P69273) к краткосрочному плану.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках реализации краткосрочного плана, установлен статьей 14 Закона края и включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

утепление и ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

Работы (услуги) по разработке сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, разработке проектной документации для отдельных видов работ по капитальному ремонту, проведению проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту, строительному контролю в процессе осуществления капитального ремонта в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации включаются в сметную стоимость на выполнение работ, предусмотренных подпунктами "а" - "ж" пункта 1 статьи 14 Закона края.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

Реализация краткосрочного плана на 2016, 2017 годы должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания гражданам в 1425 многоквартирных домах общей площадью 4285554,96 кв. м, в том числе:

реализация краткосрочного плана на 2016 год должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания гражданам в 470 многоквартирных домах общей площадью 1365704,4 кв. м;

реализация краткосрочного плана на 2017 год должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания гражданам в 955 многоквартирных домах общей площадью 2919850,56 кв. м.

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

В результате реализации мероприятий краткосрочного плана ожидается снижение расходов собственников помещений, краевого и местных бюджетов в последующие годы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА

Контроль за ходом реализации краткосрочного плана осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Приложение N 1

к краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Красноярского края,

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края

от 27 декабря 2013 г. N 709-п, на 2016, 2017 годы

*Список изменяющих документов*

*(в ред.* *Постановления* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

Форма N 1

Раздел N 1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН НА 2016 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Общая площадь помещений в много-квартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |
| всего, стоимость ремонта | в том числе: |
| ремонт крыши, в том числе переустройство невентили-руемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (включая установку коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления) | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента много-квартир-ного дома |
| электро-снабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газо-снабжения | холод-ного водо-снабжения | водо-отведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Богучанский муниципальный район |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |
| 1.1 | с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, д. 30 | 322,70 | средства собствен-ников | минимальный размер взноса | 1 282 409,80 | 1 282 409,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финан-совой под-держки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 282 409,80 | 1 282 409,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.2 | с. Богучаны, ул. Береговая, д. 8 | 330,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 313 804,40 | 1 313 804,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 313 804,40 | 1 313 804,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Богучаны, пер. Маяковского, д. 19 | 320,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 274 064,40 | 1 274 064,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 274 064,40 | 1 274 064,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.4 | п. Таежный, ул. Строителей, д. 9 | 380,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 512 901,80 | 1 512 901,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 512 901,80 | 1 512 901,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Итого по счету регионального оператора | 1 354,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 383 180,40 | 5 383 180,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 383 180,40 | 5 383 180,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Богучанский муниципальный район | 1 354,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 383 180,40 | 5 383 180,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 5 383 180,40 | 5 383 180,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Красноярскому краю | 1 365 704,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  315 507 647,18 | 757 550 353,35 | 32 760 131,78 | 166420 171,85 | 298205694,29 |  | 5879732,80 | 9313555,85 |  | 45378007,26 |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1315 507 647,18 | 757 550 353,35 | 32 760 131,78 | 166420171,85 | 298205694,29 |  | 5879732,80 | 9313555,85 |  | 45378007,26 |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 963,24 | 554,70 | 23,99 | 121,86 | 218,35 |  | 4,31 | 6,82 |  | 33,23 |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего количество домов по Красноярскому краю на 2016 год |  | 470 | 237 | 9 | 73 |  |  | 10 | 17 |  | 21 |  |

Форма N 2

Раздел N 2. ОБЪЕМ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН НА 2016 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Объем услуг. и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| в том числе: |
| ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (включая установку коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления): | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
| электро-снабжения | тепло-снабжения и горячего водоснабжения | газо-снабжения | холодного водо-снабжения | водо-отведения |
| кв. м | ед. | пог. м | пог. м | пог. м | пог. м | пог. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Богучанский муниципальный район |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |
| 1.1 | с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, д. 30 | 225,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | с. Богучаны, ул. Береговая, д. 8 | 233,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Богучаны, пер. Маяковского, д. 19 | 227,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | п. Таежный, ул. Строителей, д. 9 | 275,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 962,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Богучанскому муниципальному району | 962,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Красноярскому краю | 195 064,79 | 14 | 125 328,20 | 104 749,73 |  | 4 469,40 | 4 298,60 |  | 54 742,73 |  |
| Количество домов | 237 | 9 | 73 | 92 |  | 10 | 17 |  | 21 |  |

Приложение N 2

к краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Красноярского края,

утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края

от 27 декабря 2013 г. N 709-п, на 2016, 2017 годы

*Список изменяющих документов*

*(введено* *Постановлением* *Правительства Красноярского края от 14.06.2016 N 289-п)*

Форма 1

Раздел N 1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН НА 2017 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Общая площадь помещений в много-квартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |
| всего, стоимость ремонта | в том числе: |
| ремонт крыши, в том числе: переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (включая установку коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления) | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента много-квартирного дома |
| электро-снабжения | тепло-снабжения и горячего водоснабжения | газо-снабжения | холодного водо-снабжения | водо-отведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Богучанский муниципальный район |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |
| 1.1 | с. Богучаны, ул. Киселева, д. 23 | 724,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 879 560,40 | 2 879 560,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 879 560,40 | 2 879 560,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.2 | с. Богучаны, ул. Космонавтов, д. 19 | 496,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 972 296,20 | 1 972 296,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 972 296,20 | 1 972 296,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Богучаны, пер. Маяковского, д. 21 | 321,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 279 230,60 | 1 279 230,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 279 230,60 | 1 279 230,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.4 | п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 7 | 508,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 020 381,60 | 2 020 381,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 020 381,60 | 2 020 381,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.5 | п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 8 | 519,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 062 903,40 | 2 062 903,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2 062 903,40 | 2 062 903,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.6 | п. Октябрьский, ул. Вокзальная, д. 10 | 331,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 318 970,60 | 1 318 970,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 318 970,60 | 1 318 970,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | 3974,00 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Итого по счету регионального оператора | 2902,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11533342,80 | 11533342,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 533 342,80 | 11 533 342,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Богучанскому муниципальному району | 2 902,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 533 342,80 | 11 533 342,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 11 533 342,80 | 11 533 342,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3974,00 | 3974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Красноярскому краю | 2 919 850,56 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 163 303 048,05 | 2 403 125 007,50 | 103 163 830,00 | 382 002 224,62 | 250 179 426,10 |  | 10 479 550,43 | 10 575 737,32 | 312 895,62 | 3 395 930,99 | 68 445,47 |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | 176627,68 | 176627,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 3163479675,73 | 2403301635,18 | 103163830,00 | 382002224,62 | 250179426,10 |  | 10479550,43 | 10575737,32 | 312895,62 | 3395930,99 | 68445,47 |
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1083,44 | 823,09 | 35,33 | 130,83 | 85,68 |  | 3,59 | 3,62 | 0,11 | 1,16 | 0,02 |
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего количество домов по Красноярскому краю на 2017 год |  | 955 | 632 | 19 | 181 | 73 |  | 18 | 23 | 3 | 4 | 2 |

Форма N 2

Раздел N 2. ОБЪЕМ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН НА 2017 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| в том числе |
| ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходовна кровлю | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (включая установку коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления) | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента много-квартирного дома |
| электро-снабжения | тепло-снабжения и горячего водо-снабжения | газо-снабжения | холодного водо-снабжения | водо-отведения |
| кв. м | ед. | пог. м | пог. м | пог. м | пог. м | пог. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Богучанский муниципальный район |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |
| 1.1 | с. Богучаны, ул. Киселева, д. 23 | 529,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | с. Богучаны, ул. Космонавтов, д. 19 | 358,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | с. Богучаны, пер. Маяковского, д. 21 | 232,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 7 | 439,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | п. Таежный, ул. Вокзальная, д. 8 | 476,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | п. Октябрьский, ул. Вокзальная, д. 10 | 273,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 2309,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Богучанскому муниципальному району | 2309,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Красноярскому краю | 609938,21 | 50,00 | 255194,95 | 63672,12 |  | 4528,56 | 9915,82 | 358,90 | 6836,10 | 150,60 |
| Количество домов | 632 | 19 | 181 | 73 |  | 18 | 23 | 3 | 4 | 2 |