Приложение к постановлению

Администрации Богучанского района

от 11.11.2020 № 1150-п

Приложение

к постановлению администрации

Богучанского района

от 01.11.2013 № 1396-п

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

- Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района»

| Наименование программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципальной собственностью Богучанского района |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Муниципальная служба Заказчика»; Администрация Богучанского района Финансовое управление администрации Богучанского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе»; 2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства»; 3. «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района»; 4. «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»; 5. «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района». |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района; 2. Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района; 3. Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района; 4. Создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества условий проживания населения; 5. Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2014 по 2030 годы |
| Перечень целевых показателей на долгосрочный период | Целевые показатели: Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2030 году составит 1,50 %. Значение целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объём финансирования программы составляет –149 950 214,47 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 16 773 786,00 рублей; 2015 год – 6 352 549,71 рублей; 2016 год – 85 133 948,07 рублей; 2017 год – 10 923 310,82 рублей; 2018 год – 1 952 188,78 рублей; 2019 год – 3 138 231,09 рублей; 2020 год – 2 290 000,00 рублей; 2021 год – 1 650 000,00 рублей; 2022 год – 1 100 000,0 рублей; 2023 год - 20 636 200,0 рублей. в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет) 53 571 751,89 руб., в том числе по годам: 2014 год – 0,00 рублей; 2015 год – 0,00 рублей; 2016 год – 37 284 486,80 рублей; 2017 год – 1 935 165,09 рублей; 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год - 14 352 100,00 рублей; средства краевого бюджета – 52 629 026,34 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 484 400,00 рублей; 2015 год – 1 776 680,00 рублей; 2016 год – 38 898 899,31 рублей; 2017 год – 2 895 247,03 рублей; 2018 год – 389 700,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей; 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 5184100,00 рублей. средства районного бюджета – 43 749 436,24 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 13 289 386,00 рублей; 2015 год – 4 575 869,71 рублей; 2016 год – 8 950 561,96 рубль; 2017 год – 6 092 898,70 рублей; 2018 год – 1 562 488,78 рублей; 2019 год – 3 138 231,09 рублей; 2020 год – 2 290 000,00 рублей; 2021 год – 1 650 000,00 рублей; 2022 год – 1 100 000,0 рублей. 2023 год - 1 100 000,0 рублей. * Объем средств краевого бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, корректируется и устанавливается после подписания соответствующих соглашений |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Богучанского района | Перечень объектов капитального строительства в приложение № 3 к паспорту муниципальной программы |

# Характеристика текущего состояния жилищной сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Богучанского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

Богучанский район – транспортный узел и центр промышленной переработки природных ресурсов Нижнего Приангарья.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Богучанский район до 2030 года главной стратегической целью социально-экономического развития Богучанского района на долгосрочную перспективу, является повышение комфортного проживания на территории Богучанского района за счет инвестиционного и инновационного развития экономики  и эффективного управления муниципальным образованием.

Одним из приоритетных направлений развития стратегии является приоритет 2.    «Человеческий  потенциал»:  создание  комфортной среды  жизнедеятельности  и  безопасных  условий  проживания  населения  на территории  района,  развитие отраслей  социальной  сферы,  в  том  числе образования,  здравоохранения,  культуры,  физкультуры  и  спорта,  создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в районе.

Целью № 2 Стратегии является- формирование  благоприятной  социальной  среды  для  жизни в районе. Комфортные условия для жизни будут являться важнейшим фактором для привлечения и удержания квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для дальнейшего социально-экономического развития территории.

Жилищная политика, проводимая Правительством Красноярского края, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральной целевой программы «Жилище», государственными программами Красноярского края и в соответствии с законами Красноярского края в жилищной сфере.

На  01.01.2020  года  в  Богучанском  районе  находятся  в  стадии строительства 1034 объекта, в том числе 973 строящихся жилых дома.

В 2019 году введено в эксплуатацию: 74 объекта жилищного назначения (общая площадь 19578 кв.м.), в том числе 2 пятиэтажных дома в п. Таежный (площадь квартир 12186 кв.м.), 27 производственных объекта, в том числе 1,2,3,4 этапы второго пускового комплекса БоАЗ, 14 объектов гражданского назначения.

Строятся такие крупные объекты, как Богучанский лесоперерабатывающий комплекс.

После ввода второй очереди Богучанского алюминиевого завода,  продолжается  возведение  объектов  в  новом  микрорайоне п. Таежный на  18 га. в том числе:

- два 5-ти этажных многоквартирных жилых дома;

- два детских сада на 250 мест каждый;

- школа на 386 учащихся;

-  поликлиника на 100 посещений в смену с дневным  стационаром на  12 койко-мест (в две смены);

-  продолжается  строительство  объектов  коммунальной  инфраструктуры  п. Таёжный.

На  01.01.2020  г  на  территории  Богучанского  района  строится  20  объектов гражданского назначения и 41  объект производственного назначения.

За период с 2013 по 2020 годы 117 многодетных семьи, получили на безвозмездной основе земельные участки в собственность под строительство жилых домов.

Вместе с тем в сфере жилищного обеспечения населения имеется ряд проблем.

Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в районе, составляет 332 единицы.

Проблема обеспечения жильём работников отраслей бюджетной сферы остаётся одной из самых актуальных на территории Богучанского района. Потребность составляет 36 единицы, в том числе в здравоохранении составляет 6 единиц, образовании – 17, культуре – 13 единиц.

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьёзным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы муниципального образования Богучанский район и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистами.

Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном жилье.

По состоянию на 1 января 2020 года в Богучанском районе общая площадь жилищного фонда всех форм собственности составила 1104,82 тыс. кв. м. Ветхим, аварийным и подлежащим сносу признаны 23,2 тыс. кв. м жилого фонда, в том числе аварийным – 3,4 тыс. кв. м. Аварийный жилищный фонд представляет угрозу для жизни проживающих в нём граждан, ухудшает внешний облик сельских поселений, сдерживает развитие инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность территорий поселений района.

При комплексной застройке территорий имеются случаи строительства объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчётные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.

Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов позволят не только упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения и позволит планировать этапы их реализации.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильём, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого и аварийного жилья.

В целях улучшения жилищных условий на период до 2030 года необходимо предоставить возможность гражданам повысить доступность приобретения жилья и решить следующую задачу:

-  повышения доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района.

Для достижения определенной выше цели и решения представленных задач в первоочередном порядке реализуются следующие мероприятия:

- расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района;

- обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района;

- улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района;

- создание условий для застройки и благоустройства населенных пунктов Богучанского района с целью повышения качества условий проживания населения;

- приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района и возмещение расходов на оплату стоимости найма (понайма) жилых помещений.

Жилищное, и связанное с ним социальное, строительство будет опираться на перспективы социально-экономического развития конкретных населенных пунктов, перспективный спрос на жильё и социальные услуги.

В прогнозном периоде планируется прирост численности населения Богучанского района до 48,76 тыс. тыс. человек в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов в том числе: строительство Богучанского алюминиевого завода и Богучанского лесоперерабатывающего комплекса (ЗАО «Краслесинвест»). Соответственно, возрастёт потребность в увеличении строительства нового жилья в п. Таёжный, с. Богучаны и других развивающихся населенных пунктах.

Риски реализации программы представляют собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также неэффективное управление подпрограммой, которые могут привести к невыполнению цели и задач подпрограммы, обусловленные:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- не эффективным использованием ресурсов.

# Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищной сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы.

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2030 года являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Богучанского района.

### В целях обеспечения населения района доступным и комфортным жильём определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства, которые являются основой построения прогнозов деятельности отрасли.

### Фактически достигнуты следующие результаты объёма ввода жилых домов за счёт всех источников финансирования:

### 2014 год –   9,6 тыс. кв. м;

### 2015 год –   9,8 тыс. кв. м;

### 2016 год – 39,5 тыс. кв. м;

### 2017 год –   4,9 тыс. кв. м;

### 2018 год – 10,5 тыс. кв. м;

### 2019 год – 11,0 тыс. кв. м;

### Прогнозируемый объём ввода жилых домов:

### 2020 год – 0,0 тыс. кв. м;

### 2021 год – 0,0 тыс. кв. м.

### 2023 год - 0,0 тыс. кв. м.

### 2024 год – 0 тыс. кв.м.

### 2025 год - 0 тыс. кв.м.

### 2026 - 0 тыс. кв.м.

### 2027 - 0 тыс. кв.м.

### 2028 - 0 тыс. кв.м.

### 2029 - 0 тыс. кв.м.

### 2030 – 0 тыс. кв.м.

### Для достижения цели программы – повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Богучанского района, необходимо реализовать следующие направления:

- завершить подготовку документов территориального планирования;

- обеспечить жилищное строительство региона земельными участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе под строительство малоэтажного жилья;

- создание условий для привлечения собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Реализация программы направлена на решение основных задач:

- Расселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Богучанского района;

- Обеспечение увеличения ввода жилья на территории Богучанского района;

- Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных учреждениях Богучанского района;

- Создание условий для застройки и благоустройства населённых пунктов Богучанского района с целью повышения качества условий проживания населения;

- Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района и возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений.

По итогам реализации программы ожидаются следующие результаты:

Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда к 2030 году составит 1,50 %.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда к 2023 году составит 2,07 %.

Доля аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда к 2023 году составит 0,28 %.

В результатеприобретения жилых помещений для переселения граждан  в 2023 году будет переселено 28 человек из одного аварийного дома, находящегося по адресу с. Богучаны, ул. Центральная, д. 12.

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) к 2023 году составит 1054,0 м2.

Количество установленных счётчиков холодного и горячего водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2023 году составит 138 штуки.

Доля обеспеченности документами территориального планирования (генеральными планами, проектами планировки), отвечающим современным требованиям и планированию развития района, к 2023 году составит 33 %.

Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, к 2023 году составит 12 %.

Прогноз развития сферы жилищного строительства представлен в Приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

# Механизм реализации отдельных мероприятий программы.

# Муниципальная программа основана на реализации подпрограмм, реализация отдельных мероприятий программы не предусмотрена.

# Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищной сфере на территории Богучанского района.

В Богучанском районе развитие жилищного строительства должно обеспечить повышение доступности и качества жилья для населения.

Завершено строительство восьми 5-ти этажных многоквартирных жилых домов в новом микрорайоне п. Таёжный, ведется строительство жилых комплексов ООО «Транснефть-Восток» в п. Ангарский и п. Октябрьский. В связи с этим в прогнозном периоде ввод в 2017 году – 10,4 тыс.кв.м, в 2018 году – 10,5 тыс.кв.м, в 2019 году – 11,0 тыс.кв.м, в 2020 году – 0 тыс.кв.м, в 2021 году – 0 тыс.кв.м; в 2022 году – 0 тыс.кв.м., 2023 году – 0 тыс.кв.м., 2024-2030-0 тыс. кв.м.

Показатели развития отрасли «Жилищное строительство» приведены в приложениях № 1, 2 к паспорту муниципальной программы.

# Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района».

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Богучанском районе» (приложение № 5).

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2023году:

В результате приобретения жилых помещений для переселения граждан  в 2023 году будет переселено 28 человек из одного аварийного дома, находящегося по адресу с. Богучаны, ул. Центральная, д. 12.

- «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Богучанского района с целью развития жилищного строительства» (приложение № 6). Расходы на реализацию подпрограммы в течение 2020-2023 годов не предусмотрены.

- «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территории Богучанского района» (приложение № 7).

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2023году:

- Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) 1054,0 кв. м. служебных жилых помещений  в 2020 году – 280,00 кв. метров, в 2021 году – 774,0 кв. метров, в 2022 году – 0,00 кв. метров, в 2023 году -0 кв.м.,

- количество установленных счётчиков холодного водоснабжения в служебных жилых помещениях к 2023 году составит 138 штуки.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить сохранение квалифицированного кадрового состава на территории Богучанского района.

- «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе» (приложение № 8).

## Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2023 году:

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- в 2020 году выполнены работы по актуализации правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения Говорковского сельсовета  и межселенной территории Богучанского района.

- в 2021-2023 гг внесение изменений в актуальную редакцию правил землепользования и застройки муниципальных образований сельский поселений Октябрьского, Пинчугского, Артюгинского, Чуноярского сельсоветов Богучанского района.

- «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района» (приложение № 9).

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2023 году:

- возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений): в 2020 году – 5 работникам, в 2021 году – 9 работникам; в 2022 году – 9 работникам, в 2023 году – 9 работникам.

Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных жильём, в общем количестве работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях в муниципальном образовании Богучанский район, составит к 2023 году 12 %.

- Основные меры правового регулирования в области жилищного строительства Богучанского района, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

Основные меры правового регулирования Богучанского района, в области жилищного строительства Богучанского района, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

### Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе краевого бюджета и районного бюджета, а также перечень реализуемых ими мероприятий.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учётом источников финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Прогноз показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий настоящей программой не предусмотрен (приложение № 4 к муниципальной программе).