несекретно

инв. № _____ нс

экз._______

Красноярский край

Богучанский район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
поселка

ОКТЯБРЬСКИЙ

Основные положения

Том II

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института 	И.Е. Гришечкина

Руководитель менеджерского центра № 3	А.В. Финогенов

Главный инженер проекта,

Руководитель проекта	О.В. Можгова

Санкт-Петербург
2010

Оглавление

Общие положения	2

Цели и задачи градостроительного развития	2

2.	Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	2

2.1.	Мероприятия по развитию промышленного потенциала	2

2.2.	Мероприятия по увеличению жилищного фонда, улучшению условий проживания	2

2.3.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования	2

2.4.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения	2

2.5.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры	2

2.6.	Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	2

2.7.	Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения	2

2.8.	Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения	2

2.9.	Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения	2

2.10.	Мероприятия по благоустройству территории и инженерной подготовке территории	2

2.11.	Мероприятия по развитию инфраструктуры связи	2

2.12.	Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	2

2.13.	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий	2

# Общие положения

Генеральный план поселка Октябрьский Богучанского района Красноярского края разработан ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» по заказу Управления муниципальной собственностью Богучанского района Красноярского края в соответствии с договором № 61, заключенным 25.03.2008 года.

Основные этапы проектирования:

I очередь – 2018 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Документы территориального планирования поселка Октябрьский, учтенные при разработке:

Генеральный план п. Октябрьский,

Проект схемы территориального развития Богучанского района, разрабатываемый ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2008 год.

Материалы проекта генерального плана содержат информацию, предусмотренную Градостроительным Кодексом и в том числе:

материалы комплексной оценки территории по условиям осуществления градостроительной деятельности;

границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

границы земель различного назначения на территории поселка;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения, предусмотренных законами Богучанского района о бюджете, федеральными и краевыми целевыми программами;

энергетических систем;

объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи;

линейных объектов, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий;

объектов обороны и безопасности;

границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения, в случае размещения таких объектов.

Генеральный план поселка Октябрьский разработан в соответствии с действующим законодательством в составе пояснительной записки «Основные положения. Обосновывающие материалы», а также графических материалов, основными из которых являются следующие:

План современного использования территории, на котором показаны: существующие границы населенного пункта; границы земель различного назначения на территории поселка; зоны различного функционального назначения и использования; планировочная структура поселка; распределение застройки по типологии; сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры; линии высоковольтной электропередачи.

Схема комплексной оценки территории поселка, отражает оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологическое состояние территории.

Проектные решения (основной чертеж) развития поселка, включает предложения по планировочной организации территории с выделением первоочередных площадок освоения.

Схема транспортной инфраструктуры, на которой показана существующие и проектируемые территории и сооружения внешнего транспорта, классификация улично-дорожной сети.

Схемы инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, на которых показаны существующие и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры – водопровод, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, ливневая канализация, инженерная подготовка территории.

В составе генерального плана поселка Октябрьский разрабатывается комплекс мер по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне, комплекс мер по охране объектов культурного наследия.

Графические материалы разработаны на базе цифровой топографической карты, предоставленной заказчиком, масштаба 1: 5 000 с сечением рельефа 2 м. Цифровая информация предоставлена в местной системе координат 1964 года г. Ленинграда и Балтийской системе высот 1977 г, в формате ArcGIS 9.2 в виде единого пространства, как материал «Для служебного пользования» и «Для открытого опубликования».

# Цели и задачи градостроительного развития

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Применительно к территории сельского поселения и тематике выполняемой работы целью территориального планирования является определение исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. В целях обеспечения устойчивого развития поселка обязательным является проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, охраны окружающей среды.

Цели проекта

- Основной целью проекта является определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселка и условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния  селитебной среды, ресурсного потенциала  территории и рационального природопользования, а также выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территория поселка.

- Обоснование изменения границы поселка для формирования новых территориальных зон инвестиционного развития и решения комплексных программ развития поселка, в том числе: планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического с учетом планов социально-экономического развития муниципального образования.

- Разработка генерального плана и схемы функционального зонирования, схем инженерного и транспортного обеспечения территории поселка, подготовка программ мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения территории.

- Создание электронного генерального плана поселка на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории  поселка и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - сохранение и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи Генерального плана поселка, на решение которых направлены разделы проекта, следующие:

- Обеспечение социально-экономической безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни путем реконструкции и благоустройства территории поселка. При этом необходимо сохранение многообразия селитебной среды, в которой должны сочетаться различные типы застройки: сложившихся районов и районов, застраиваемых на перспективу.

- Учитывая выгодное географическое положение поселка, обеспечить вовлечение экономики поселка в экономический оборот района.

- Рациональное использование имеющегося промышленно-экономического потенциала.

- Возобновление системы зеленых насаждений и водной системы.

- При градостроительном освоении под застройку новых территории сохранение свободных пространств и ценных природных комплексов между жилыми и производственными районами поселка.

- Развитие инженерной инфраструктуры.

- Разработка природоохранных мероприятий и оптимизация экологической ситуации.

Разработка генерального плана целиком направлена на оптимизацию пространственной структуры – рациональное размещение различных функциональных зон и транспортных связей, управление земельными и водными ресурсами, что позволит обеспечить устойчивое развитие территории поселка.

При подготовке проекта генерального плана учтены нормативные правовые документы Российской Федерации, Красноярского края, Богучанского района, регулирующие градостроительные отношения в области использования территорий, в части не противоречащей Градостроительному Кодексу.

# 2.	Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

## 2.1.	Мероприятия по развитию промышленного потенциала

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятий не предусмотрено | - | - |

## 2.2.	Мероприятия по увеличению жилищного фонда, улучшению условий проживания

Таблица №2

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Строительство жилой недвижимости | Строительство жилой недвижимости общей площадью 17,55 тыс. кв.м. | Строительство жилой недвижимости общей площадью 24,45 тыс. кв.м. |

## 2.3.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования

Таблица №3

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Строительство детских садов | Реконструкция детских садов с доведением их вместимости до нормативной (суммарно 340 мест) | Нет мероприятий |
| 2. | Строительство общеобразовательных школ | Нет мероприятий | Нет мероприятий |

## 2.4.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

Таблица №4

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Реконструкция больницы | Реконструкция больницы с доведением ее вместимости до нормативной (изначально 50 коек) | Нет мероприятий |
| 2. | Реконструкция поликлиники | Организация в больнице поликлинического обслуживания мощностью 70 посещений в смену | Нет мероприятий |

## 2.5.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры

Таблица №5

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Строительство культурно-досуговых центров, совмещенных с кинотеатрами и библиотеками | Строительство культурно-досугового центра современного типа, включающего многофункциональный зал на 140 человек (с возможностью организации кинопросмотров), информационный центр с возможностью выхода в Интернет и библиотеку | Нет мероприятий |

## 2.6.	Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

2.6.1. Развитие улично-дорожной сети

Таблица №7

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна и тротуаров на улицах Сосновая, Советская, Гагарина, Первомайская, Молодежная, Таежная, Победы, Привокзальная | реконструкция | первая очередь |
| 2. | Дальнейшее обустройство существующих улиц и дорог | реконструкция | расчетный срок |
| 3. | Формирование улично-дорожной сети в районах перспективной застройки | новое строительство | на весь период действия Генерального плана |
| 4. | Устройство надземного пешеходного перехода через железную дорогу в створе ул.Строителей, строительство подходных пешеходных дорог к переходу | новое строительство | первая очередь |

2.6.2. Развитие общественного и индивидуального транспорта

Таблица №8

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство автовокзала, совмещенного с железнодорожным вокзалом, для обслуживания пассажиров пригородных маршрутов | строительство | первая очередь |
| 2. | Устройство автобусной остановки у здания администрации | строительство | первая очередь |
| 3. | Закупка новых школьных автобусов | организационные мероприятия | на протяжении всего срока действия генплана |
| 4. | Устройство мест для хранения автотранспорта (гаражей боксового типа) в зонах малоэтажной застройкой на 157 машино-мест | новое строительство | на протяжении всего срока действия генплана по мере роста машинопарка |
| 5. | Устройство мест для временной стоянки автомобилей в местах его скопления, в первую очередь в районе учреждений культурно-бытового обслуживания | новое строительство | первая очередь расчетный срок |

2.6.3. Развитие воздушного транспорта

Таблица №9

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция вертолетной площадки | реконструкция | первая очередь |

## 2.7.	Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения

2.7.1. Развитие электроснабжения

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новых трансформаторных ПС на территории поселка | 1 очередь |

2.7.2. Развитие теплоснабжения и газоснабжения

Таблицы №12

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельной с модернизацией оборудования и увеличением установленной мощности котельной до 7 Гкал/час | 1 очередь |
| 4. | Реконструкция изношенных тепловых сетей | 1 очередь |
| 5. | Газификация поселка от ГРС, проектируемой в п. Чунояр | Расчетный срок |

## 2.8.	Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения

Таблица №14

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы водоснабжения поселка специализированной организацией с обязательным гидравлическим расчетом всей водопроводной сети с учетом строительства в новых районах. | Ι очередь |
| 2. | Разработка проекта водоподготовки подземной воды для нового водозабора. | Ι очередь |
| 3. | Строительство водозаборных скважин на Южной площадке. | Ι очередь |
| 4. | Строительство станции водоподготовки с внедрением автоматизированных систем управления на территории Южного водозабора. | Ι очередь |
| 5. | Прокладка водопроводных сетей в районах поселка, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства. | Ι очередь |
| 6. | Строительство дополнительного резервуара чистой воды для хранения запаса воды на территории севернее поселка. | Расчетный срок |
| 7. | Прокладка водопроводных сетей в районах поселка, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства. | Расчетный срок |

## 2.9.	Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения

Таблица №15

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы водоотведения поселка специализированной организацией с проведением гидравлического расчета сети с учетом проектируемой застройки. | Ι очередь |
| 2. | Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки. | Ι очередь |
| 3. | Строительство очистных сооружений. | Ι очередь |
| 4. | Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории. | Ι очередь |
| 5. | Строительство новых КНС. | Ι очередь |
| 6. | Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. | Ι очередь |
| 7. | Строительство рассеивающего выпуска в реку Чуна. | Ι очередь |
| 8. | Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки. | Расчетный срок |
| 9. | Реконструкция существующих КНС. | Расчетный срок |
| 10. | Реконструкция существующих очистных сооружений Строительство блока доочистки сточных вод на очистных сооружениях. | Расчетный срок |
| 11. | Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории. | Расчетный срок |
| 12. | Строительство новых КНС. | Расчетный срок |
| 13. | Строительство цеха по сушке и сжиганию осадка на площадке очистных сооружений. | Расчетный срок |

## 2.10.	Мероприятия по благоустройству территории и инженерной подготовке территории

Таблица №16

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Защита от затопления Рекомендуется при освоении прибрежных территорий учитывать гидрологический режим р. Хожо, производить отвод участков вне зоны затопления паводковыми водами реки. | на протяжении всего срока действия генплана |
| 2. | Организация системы дождевой канализации Проектом предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока и его очистка в пределах существующей и новой застройки, очистка стоков на очистных сооружениях дождевой канализации (ОСДК, ЛОС). | Общая протяженность проектной водосточной сети в п. Октябрьский составит: всего – 17.92 км, в том числе на I очередь -15.42 км. Из них : -собственно водосточная сеть – 14.5 км, на I очередь – 12 км, очистные сооружения дождевой канализации - 4 шт, в том числе многосекционные – 1 шт (I очередь) и локальные очистные сооружения – 3 шт (2 шт на I очередь) |
|  | Проектом предусматривается к реконструкции и строительству нового участка нагорной канавы (восточный контур поселка) | протяженность нагорных канав составит – 3.42км (I очередь) |
| 3. | Вертикальная планировка площадок освоения, организация рельефа: организация рельефа на площади 2.3 га средним слоем подсыпки 1.5м. | Потребный объем грунта для организации рельефа составит 23 тыс.м³ (I очередь) |

## 2.11.	Мероприятия по развитию инфраструктуры связи

Таблица №13

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новой АТС в общем на 1414 номеров | Ι очередь |
| 2. | Строительство линейно-кабельных сооружений | Ι очередь |
| 3. | Строительство линейно-кабельных сооружений | Расчетный срок |

## 2.12.	Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

2.12.1. Охрана воздушного бассейна

Таблица №17

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха а) Организационные мероприятия организация системы мониторинга и контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне территории, в зонах влияния промышленных зон; использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа; совершенствование учета и контроля за источниками выбросов в атмосферу от стационарных источников, включая обеспечение соблюдения предприятиями нормативов ПДВ; разработка проектов ПДВ и СЗЗ на промышленных объектах б) Планировочные мероприятия совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог территории (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения); для промышленных предприятий необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); организация СЗЗ от объектов: коммунально-бытовых объектов (кладбищ, и др.); организация зон санитарного разрыва: от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги); | Расчетный срок |

2.12.2. Охрана почв. Санитарная очистка территории

Таблица №20

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация взаимодействия с федеральными органами экологического и гигиенического надзора и контроля для организации мониторинга качества почвы и грунтовых вод в районах свалок и полигонов размещения отходов | Ι очередь |
| 2. | Организация вторичной переработки древесных отходов в качестве сырья и топлива | Ι очередь |
| 3. | Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку | Ι очередь |
| 4. | Разработка, утверждение и реализация схемы санитарной очистки поселения | Ι очередь |
| 5. | Проектирование и строительство полигона ТБО отвечающего установленными санитарными нормами на месте старой свалки | Ι очередь |
| 6. | Организация мониторинга за состоянием водных объектов, почв на полигоне ТБО | Ι очередь |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных в водоохранных зонах. | Ι очередь |

## 2.13.	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий

Таблица №21

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация ДЭС | I очередь |
| 2. | Организация вертолётной площадки. | I очередь |
| 3. | Расширение системы оповещения населения | Расчётный срок |
| 4. | Накопление и создание резервного фонда водозаборных скважин. | Расчетный срок. |
| 5. | Организация пожарной водозаборной площадки на р.Чуна, дер. Малеево. | I очередь. |